PROJET 11 CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL DU PORTFOLIO Portfolio de professionnel de la Data - Candidature Aéroworld

| Candidat | Henrique Da Costa |
| --- | --- |
| Commanditaire | Data ESN |
| Client final | Aéroworld |
| Solution cible | Portfolio Streamlit déployé en ligne |
| Version | 1.0 - 26 juin 2026 |

Objet du document Définir le périmètre, les fonctionnalités, les exigences, les livrables, les règles de conception et les critères de recette du portfolio demandé par Aéroworld.

# Fiche de cadrage

| Rubrique | Contenu |
| --- | --- |
| Nature du document | Cahier des charges fonctionnel du projet portfolio |
| Référence | P11-CDCF-PORTFOLIO-V1.0 |
| Source du besoin | Mission OpenClassrooms P11, cahier des charges Aéroworld, analyse du besoin client |
| Décision attendue | Validation du périmètre et autorisation de poursuivre avec le Gantt et les mock-ups |
| Durée indicative du projet | 70 heures |
| Périmètre de validation | Carte mentale, livrables organisationnels, mock-ups, tableaux de bord, vidéo, documentation, portfolio et soutenance |

# Sommaire

1. Contexte et finalité du projet

2. Objectifs et indicateurs de succès

3. Périmètre fonctionnel

4. Utilisateurs et parcours cibles

5. Architecture de l’information

6. Exigences fonctionnelles détaillées

7. Exigences non fonctionnelles

8. Livrables et formats attendus

9. Choix techniques et architecture cible

10. Gouvernance, jalons et validation

11. Recette et critères d’acceptation

12. Risques, exclusions et maintenance

13. Validation du cahier des charges

Principe directeur Le portfolio doit convaincre rapidement, puis permettre d’approfondir. Il sera conçu avec deux niveaux de lecture : synthèse pour le recruteur, preuves détaillées pour l’évaluateur ou l’expert.

# 1. Contexte et finalité du projet

Aéroworld souhaite examiner les portfolios de plusieurs candidats avant de les rencontrer. L’entreprise recherche un Data Analyst confirmé, polyvalent et intéressé par la gestion de projet, l’innovation et une évolution possible vers le management.

Le portfolio doit démontrer les compétences du candidat par des réalisations concrètes et par des livrables rédigés spécifiquement pour le recrutement. Il doit également incarner une posture de consultant capable de comprendre, reformuler et challenger les besoins.

## 1.1 Finalité métier

Finalité Fournir à Data ESN et Aéroworld un outil de préqualification clair, visuel et crédible permettant de décider si le candidat doit être reçu en entretien.

## 1.2 Double finalité du portfolio

Répondre au scénario de recrutement d’Aéroworld et aux critères d’évaluation OpenClassrooms.

Constituer un portfolio professionnel durable et réutilisable pour de futures candidatures, missions de conseil et actions de formation Data / BI.

## 1.3 Proposition de valeur

Le portfolio mettra en évidence la combinaison entre plus de trente ans d’expérience métier en expertise comptable, audit, conseil et formation, un diplôme Data Scientist de niveau 7 et les compétences acquises dans le parcours Business Intelligence Analyst.

# 2. Objectifs et indicateurs de succès

| ID | Objectif | Indicateur de succès | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Présenter clairement le positionnement professionnel | Proposition de valeur comprise en moins de 2 minutes | MUST |
| OBJ-02 | Démontrer les compétences attendues par Aéroworld | 7 compétences reliées à des preuves consultables | MUST |
| OBJ-03 | Valoriser les réalisations | 10 projets OpenClassrooms + Judilibre identifiables | MUST |
| OBJ-04 | Prouver la capacité de gestion de projet | Analyse du besoin, cahier des charges, Gantt et mock-ups disponibles | MUST |
| OBJ-05 | Démontrer la veille et la communication | 2 tableaux de bord, vidéo de 8 minutes minimum et documentation | MUST |
| OBJ-06 | Garantir la sécurité | 0 secret et 0 donnée confidentielle dans la version publique | MUST |
| OBJ-07 | Assurer une expérience fluide | Contenu majeur accessible en 3 interactions maximum | SHOULD |
| OBJ-08 | Préparer la soutenance | Démonstration complète en 15 minutes (+/- 5 minutes) | MUST |

# 3. Périmètre fonctionnel

## 3.1 Inclus dans le périmètre

Page d’accueil et proposition de valeur.

Profil, parcours, diplômes, compétences techniques, métier et comportementales.

Présentation détaillée des dix projets OpenClassrooms et de Judilibre Explorer.

Preuves visuelles et téléchargements des principaux livrables.

Productions organisationnelles du P11 : analyse du besoin, cahier des charges, carte mentale et Gantt.

Trois mock-ups : portfolio, tableau de bord de veille et tableau de bord de profil.

Deux tableaux de bord réalisés sous Power BI : veille métier/technologique et présentation du profil.

Vidéo de formation d’au moins 8 minutes sur la création d’une visualisation Power BI.

Documentation utilisateur et documentation technique.

Déploiement public du portfolio et document contenant son lien.

Préparation du support et du parcours de soutenance.

## 3.2 Hors périmètre

Développement d’un système Data opérationnel pour Aéroworld.

Utilisation de données industrielles, aéronautiques ou clients réelles d’Aéroworld.

Mise en place d’un Data Lake, d’une architecture Big Data ou d’un système de maintenance prédictive.

Application mobile native ou authentification complexe.

Version intégralement bilingue dans la première version.

Hébergement public des bases sources sensibles, PBIX volumineux ou archives techniques complètes si leur poids compromet le déploiement.

# 4. Utilisateurs et parcours cibles

| Utilisateur | Rôle | Besoin principal | Parcours prioritaire |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 - Suzanne / Data ESN | Responsable commerciale | Évaluer rapidement la crédibilité et l’adéquation au besoin | Lecture synthétique et sélection de preuves |
| U2 - Recruteur Aéroworld | Préqualification | Comprendre le parcours et décider d’un entretien | Accueil -> profil -> projets -> contact |
| U3 - Responsable métier ou Data | Évaluation approfondie | Vérifier méthode, compétences, résultats et documentation | Filtre projets -> fiche détaillée -> preuves |
| U4 - Évaluateur OpenClassrooms | Validation du référentiel | Contrôler la présence et la cohérence des livrables P11 | Livrables -> gestion de projet -> démonstration |
| U5 - Henrique Da Costa | Administrateur du portfolio | Mettre à jour le contenu, remplacer les fichiers et redéployer | Maintenance locale -> GitHub -> Streamlit Cloud |

## 4.1 Parcours de consultation de référence

1. Identifier le positionnement et la proposition de valeur.

2. Consulter le parcours et les compétences.

3. Filtrer ou sélectionner un projet pertinent.

4. Examiner les résultats et télécharger une preuve.

5. Consulter les livrables du P11 ou prendre contact.

# 5. Architecture de l’information

| Rubrique | Contenu attendu | Public principal |
| --- | --- | --- |
| Accueil | Proposition de valeur, chiffres clés, accès rapide | Recruteur, client, évaluateur |
| Profil et parcours | Expérience, diplômes, fil conducteur, objectifs | Tous publics |
| Compétences | Compétences techniques, métier, soft skills et preuves | Recruteur, responsable Data |
| Projets OpenClassrooms | Liste filtrable, fiche détaillée, visuels et livrables | Responsable Data, évaluateur |
| Judilibre Explorer | Projet signature, valeur métier, robustesse, sécurité | Responsable Data, client |
| Livrables et preuves | Matrice consolidée et accès aux productions | Évaluateur, mentor |
| Contact et objectifs | Missions ciblées, coordonnées, CV | Recruteur, client |
| Espace P11 | Gestion de projet, dashboards, vidéo, documentation, lien final | Évaluateur, mentor |

## 5.1 Règles de navigation

Navigation latérale persistante et intitulés explicites.

Un seul projet détaillé chargé à la fois pour limiter la consommation mémoire.

Retour rapide vers la liste ou la matrice des livrables.

Téléchargements regroupés par projet et par type de preuve.

Absence de pages orphelines ou de liens non documentés.

# 6. Exigences fonctionnelles détaillées

| ID | Exigence | Critère fonctionnel | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Afficher le profil et le positionnement | Accueil et profil disponibles, cohérents et lisibles | MUST |
| FR-02 | Présenter les compétences avec preuves | Chaque compétence importante renvoie à un ou plusieurs projets | MUST |
| FR-03 | Lister les 11 réalisations | P1 à P10 et JUD présents dans la matrice | MUST |
| FR-04 | Filtrer les projets | Filtre par catégorie et recherche textuelle opérationnels | SHOULD |
| FR-05 | Consulter un projet détaillé | Contexte, problématique, données, outils, méthode, résultats, compétences et livrables visibles | MUST |
| FR-06 | Afficher des preuves visuelles | Au moins 1 à 2 visuels pertinents par projet lorsque disponibles | MUST |
| FR-07 | Télécharger les livrables | Boutons présents uniquement si le fichier existe | MUST |
| FR-08 | Charger les fichiers à la demande | Les fichiers ne sont lus qu’au clic utilisateur | MUST |
| FR-09 | Présenter les productions P11 | Tous les livrables organisationnels et clients accessibles | MUST |
| FR-10 | Présenter le dashboard de veille | Mock-up, PBIX/PDF et sources disponibles | MUST |
| FR-11 | Présenter le dashboard de profil | Mock-up, PBIX/PDF et documentation disponibles | MUST |
| FR-12 | Intégrer la vidéo de formation | Lien ou lecteur vidéo disponible, durée >= 8 min | MUST |
| FR-13 | Fournir la documentation | Guide utilisateur et documentation technique téléchargeables | MUST |
| FR-14 | Faciliter le contact | E-mail, téléphone et CV accessibles | MUST |
| FR-15 | Présenter le portfolio déployé | URL publique et date/version de publication visibles | MUST |
| FR-16 | Fournir un document final de remise | Document contenant le lien vers le portfolio | MUST |

## 6.1 User stories prioritaires

| ID | User story |
| --- | --- |
| US-01 | En tant que recruteur, je veux comprendre le positionnement en moins de 2 minutes afin de décider si je poursuis la consultation. |
| US-02 | En tant que responsable Data, je veux consulter une fiche projet détaillée afin d’évaluer la démarche et les résultats. |
| US-03 | En tant qu’évaluateur, je veux accéder aux livrables P11 afin de vérifier la démonstration des compétences demandées. |
| US-04 | En tant que visiteur, je veux télécharger une preuve sans charger tous les fichiers afin de conserver une navigation fluide. |
| US-05 | En tant qu’administrateur, je veux remplacer un fichier ou modifier un projet sans refondre l’application. |
| US-06 | En tant que recruteur, je veux contacter le candidat ou télécharger son CV afin de poursuivre la démarche. |

# 7. Exigences non fonctionnelles

| ID | Domaine | Exigence | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Performance | Chargement initial sans lecture simultanée des livrables lourds | MUST |
| NFR-02 | Sécurité | Aucun secret, mot de passe, clé API ou fichier de secrets publié | MUST |
| NFR-03 | Confidentialité | Aucune donnée source sensible ou réidentifiable dans la version publique | MUST |
| NFR-04 | Accessibilité | Contrastes suffisants, titres structurés, légendes et police lisible | SHOULD |
| NFR-05 | Responsive | Consultation acceptable sur ordinateur et mobile | SHOULD |
| NFR-06 | Maintenabilité | Structure modulaire, données centralisées et chemins relatifs | MUST |
| NFR-07 | Portabilité | Exécution locale et déploiement Streamlit Cloud | MUST |
| NFR-08 | Compatibilité | Python 3.13, Streamlit 1.58 et pandas 2.3.3 | MUST |
| NFR-09 | Disponibilité | Portfolio accessible publiquement lors de la soutenance | MUST |
| NFR-10 | Traçabilité | Version, date et principaux contrôles documentés | SHOULD |
| NFR-11 | Évolutivité | Ajout futur d’un projet ou remplacement du CV sans changement d’architecture | SHOULD |
| NFR-12 | Qualité éditoriale | Orthographe, cohérence des intitulés et absence de promesse non démontrée | MUST |

# 8. Livrables et formats attendus

| ID | Livrable | Format cible | Jalon |
| --- | --- | --- | --- |
| L01 | Analyse du besoin métier client | DOCX + PDF | Étape 2 |
| L02 | Cahier des charges fonctionnel du portfolio | DOCX + PDF | Étape 2 |
| L03 | Carte mentale personnalisée | PDF + PNG ou lien Miro | Étape 1 |
| L04 | Diagramme de Gantt | XLSX + PDF | Étape 2 |
| L05 | Mock-up du tableau de bord de veille | PDF + PNG ou lien Figma/Miro | Étape 3 |
| L06 | Mock-up du tableau de bord de profil | PDF + PNG ou lien Figma/Miro | Étape 3 |
| L07 | Mock-up du portfolio | PDF + PNG ou lien Figma/Miro | Étape 3 |
| L08 | Tableau de bord de veille | PBIX + PDF + sources | Avant étape 4 |
| L09 | Tableau de bord de présentation du profil | PBIX + PDF + sources | Avant étape 4 |
| L10 | Vidéo de formation Power BI | MP4 ou lien Loom/YouTube non répertorié | Étape 4 |
| L11 | Documentation utilisateur | PDF | Étape 4 |
| L12 | Documentation technique | PDF + Markdown | Avant déploiement |
| L13 | Portfolio en ligne | URL publique | Étape 5 |
| L14 | Document final contenant le lien | PDF | Livrable final OC |
| L15 | Support de soutenance | PPTX + PDF | Étape 5 |

## 8.1 Règles de nommage

Convention P11_[Numéro]_[Nom_du_livrable]_Henrique_Da_Costa_[Version].[extension] - Exemple : P11_02_Cahier_des_charges_Henrique_Da_Costa_V1.0.pdf

# 9. Choix techniques et architecture cible

| Composant | Choix | Justification |
| --- | --- | --- |
| Front-end / application | Streamlit | Rapidité de développement, navigation multipage et intégration Python |
| Données de contenu | CSV centralisé + fichiers Markdown/Python | Maintenance simple et séparation contenu / présentation |
| Versionnage | Git et GitHub | Traçabilité, publication et déploiement |
| Hébergement | Streamlit Community Cloud | Accès public et déploiement continu depuis GitHub |
| Tableaux de bord | Power BI Desktop | Conformité à la demande et maîtrise existante |
| Vidéo | Loom ou OBS Studio | Enregistrement simple avec partage par lien |
| Mock-ups | Figma, Miro ou outil équivalent | Validation visuelle avant réalisation |
| Documentation | DOCX/PDF + Markdown | Consultation utilisateur et maintenance technique |
| Contrôle | verify_app.py | Validation syntaxe, fichiers requis, matrice projets et secrets |

## 9.1 Architecture logique

| 1 Contenus & assets | 2 Application Streamlit | 3 Dépôt GitHub | 4 Streamlit Cloud | 5 Utilisateur public |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 9.2 Gestion des versions

Version complète locale : tous les livrables, bases, PBIX et archives techniques.

Version publique légère : pages, preuves visuelles et principaux documents utiles au recrutement.

Les fichiers exclus de la version publique sont recensés dans un manifeste.

Les secrets Judilibre sont gérés hors dépôt et hors portfolio.

# 10. Gouvernance, jalons et validation

| Jalon | Livrable de sortie | Critère de passage | Validateur |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Carte mentale validée | Structure globale du portfolio et liens vers les productions | Mentor |
| J2 | Livrables organisationnels validés | Analyse du besoin, cahier des charges et Gantt | Mentor |
| J3 | Mock-ups validés | Deux dashboards et portfolio | Mentor |
| J4 | Livrables clients validés | Dashboards, vidéo et documentation | Mentor |
| J5 | Portfolio final et soutenance blanche | Portfolio déployé, démonstration et discours | Mentor |
| J6 | Remise OpenClassrooms | Document PDF contenant le lien public | Évaluateur |

## 10.1 Rôles et responsabilités

| Acteur | Responsabilités |
| --- | --- |
| Henrique Da Costa | Piloter le projet, produire les livrables, arbitrer, documenter, tester et présenter. |
| Mentor OpenClassrooms | Valider les étapes, challenger les choix et préparer la soutenance blanche. |
| Suzanne / Data ESN | Rôle joué en soutenance : apprécier l’adéquation du profil et la qualité de la recommandation. |
| Évaluateur OpenClassrooms | Évaluer les compétences, les livrables, la posture et la pertinence du portfolio. |

# 11. Recette et critères d’acceptation

| Test | Objet | Méthode | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Lancement local | python verify_app.py puis streamlit run Accueil.py | Contrôle réussi et application accessible |
| T-02 | Navigation | Ouverture de toutes les pages | Aucune page blanche ou erreur critique |
| T-03 | Matrice projets | Contrôle P1 à P10 + JUD | 11 identifiants présents |
| T-04 | Filtres projets | Catégorie et recherche textuelle | Résultats cohérents |
| T-05 | Téléchargements | Test d’un fichier par projet | Fichier téléchargé et lisible |
| T-06 | Sécurité | Scan verify_app.py | Aucun secret détecté |
| T-07 | Confidentialité P4 | Inspection du package public | Aucune base source ni table Mapping_ID |
| T-08 | Responsive | Test ordinateur et mobile | Navigation et contenus utilisables |
| T-09 | Performance | Ouverture de la page projets | Un seul projet détaillé chargé à la fois |
| T-10 | Déploiement | Accès URL Streamlit Cloud | Application publique disponible |
| T-11 | Livrables P11 | Contrôle de la matrice | 100 % des éléments attendus accessibles |
| T-12 | Soutenance | Répétition chronométrée | Présentation entre 10 et 20 minutes, cible 15 |

## 11.1 Définition de terminé

Definition of Done Une fonctionnalité ou un livrable est considéré comme terminé lorsqu’il est produit, relu, techniquement vérifié, accessible depuis le portfolio, conforme aux règles de sécurité et validé au jalon correspondant.

# 12. Risques, exclusions et maintenance

| ID | Risque | Niveau | Mesure de maîtrise |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Densité excessive du contenu | Élevé | Double niveau de lecture et sélection d’un seul projet |
| R2 | Poids des fichiers | Élevé | Version web allégée et chargement différé |
| R3 | Secret ou donnée sensible | Critique | Audit automatique, .gitignore et séparation des versions |
| R4 | Décalage entre cahier des charges et réalisation | Moyen | Tableau des écarts et justification des arbitrages |
| R5 | Dépendance à Streamlit Cloud | Moyen | Conservation d’une version locale complète et documentation de relance |
| R6 | Disponibilité de l’API Judilibre | Moyen | Démonstration statique dans le portfolio et application séparée |
| R7 | CV non actualisé | Moyen | Remplacement avant publication définitive |
| R8 | Présentation trop longue | Moyen | Scénario de démonstration limité aux preuves les plus fortes |

## 12.1 Maintenance prévue

Remplacement simple du CV et des coordonnées.

Mise à jour du CSV central des projets.

Ajout de nouvelles preuves dans les dossiers assets correspondants.

Contrôle verify_app.py avant chaque publication.

Versionnage Git et documentation des changements majeurs.

Conservation hors ligne de la version complète et des livrables lourds.

# 13. Validation du cahier des charges

Le présent cahier des charges traduit l’analyse du besoin en exigences fonctionnelles, non fonctionnelles et critères de recette. Sa validation autorise la poursuite du projet avec la planification détaillée, les mock-ups et la production des tableaux de bord.

Décision attendue Valider le périmètre MUST, les choix techniques, la liste des livrables, les jalons et les critères d’acceptation avant l’élaboration du diagramme de Gantt.

| Candidat | Mentor | Date de validation |
| --- | --- | --- |
| Henrique Da Costa | À compléter | À compléter |
| Signature / visa | Signature / visa | Signature / visa |