## Slide 1
Projet 11 — Diagramme de Gantt
Mission planifiée du 20 juin au 20 juillet 2026 — soutenance visée avant le 31 juillet
Phase
Tâche / jalon
20/06
27/06
04/07
11/07
18/07
25/07
30/07
Cadrage
Analyse du besoin métier client
Cadrage
Cahier des charges fonctionnel
Cadrage
Carte mentale du projet portfolio
Jalon
Validation mentor - carte mentale
Cadrage
Gantt et planification
Jalon
Validation mentor - livrables organisationnels
Conception
Mock-ups : portfolio, veille et profil
Jalon
Validation mentor - mock-ups
Productions client
Dashboard de veille métier et technologique
Productions client
Dashboard de présentation du profil
Productions client
Vidéo de formation
Productions client
Documentation utilisateur
Productions client
Documentation technique
Finalisation
Développement et intégration du portfolio
Finalisation
Recette, sécurité et optimisation
Finalisation
Déploiement GitHub et Streamlit Cloud
Finalisation
Support, répétition et remise
Jalon
Derniers livrables client
Jalon
Soutenance blanche
Jalon
Soutenance finale visée
0
Jalon
Date butoir interne avant stage
Légende :
Cadrage
Conception
Productions client
Finalisation
Jalon / validation